## Slide 1
Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller
Docente
FABIAN ALEJANDRO ALVAREZ MONTENEGRO
Fecha: 01/12/2025
Escuela de Informática y Telecomunicaciones

## Slide 2
Integrantes del
Proyecto
Arquitecta de Software y Diseñadora UX/UI.
Tihare Maldonado
Janis Montecino
Matias Morales
Project Manager, Desarrolladora.
Analista Funcional, Analista de Negocios y QA Tester.

## Slide 3
Introducción
Este proyecto desarrolla una plataforma digital que centraliza y automatiza el proceso de ingreso y gestión de vehículos en los talleres de PepsiCo, abordando la falta de trazabilidad y eficiencia existente.
La solución permite registrar, monitorear y controlar cada etapa del flujo operativo en tiempo real, mejorando la organización, reduciendo los tiempos de respuesta y proporcionando una visibilidad completa para una toma de decisiones más precisa.
Notes: ‹#›

## Slide 4
Descripción del origen de la problemática
PepsiCo gestionaba el ingreso de vehículos a sus talleres mediante procedimientos manuales y registros no centralizados. Esta práctica generaba falta de trazabilidad, inconsistencias en los datos y limitaciones en el control operativo del proceso. Estas brechas motivaron la necesidad de desarrollar una solución que permitiera centralizar la información y mejorar la eficiencia del flujo operativo.
Notes: ‹#›

## Slide 5
Descripción de
Proyecto
PROPUESTA SOLUCIÓN
PROBLEMÁTICA
Desarrollar una plataforma web centralizada que:
  Digitaliza el ingreso de vehículos y genera OTs automáticas.
  Controla estados, repuestos y evidencias en tiempo real.
  Entrega reportes centralizados que optimizan la operación.
  Mejora la trazabilidad y el control del proceso completo.
  Procesos no estandarizados en el flujo de ingreso de vehículos.
  Datos y registros descentralizados en planillas y canales informales.
  Falta de trazabilidad operativa para monitorear el estado en tiempo real.
  Limitada interoperabilidad y coordinación entre los roles.
  Inconsistencias, demoras y duplicidad de registros por falta de un sistema centralizado.
Notes: ‹#›

## Slide 6
Descripción de
Proyecto
Casos de Uso
  UC01 Registrar ingreso de vehículo
  UC02 Generar Orden de Trabajo
  UC04 Actualizar estado de OT
  UC07 Cargar documentos e imágenes
  UC05 Registrar pausa con causal
Recepcionista
Mecánico
  UC06 Entregar/Devolver repuestos
Asistente de Repuestos
  UC11 Registrar entrada/salida de vehículo
  UC15 Registrar incidente o novedad
  UC03 Asignar OT a mecánico
  UC10 Cerrar OT
  UC16 Visualizar OTs pend/abiertas
  UC09 Consultar reportes/dashboards
  UC13 Consultar historial por vehículo
Guardia de Acceso
Jefe de Taller
Supervisor
  UC12 Gestionar usuarios y roles
  UC14 Configurar catálogos y plantillas
Administrador
Notes: ‹#›

## Slide 7
Objetivos
Objetivos Específicos
Objetivo General
Desarrollar una plataforma centralizada para gestionar eficientemente el ingreso de vehículos al taller de PepsiCo Chile, optimizando tiempos, reduciendo errores y garantizando trazabilidad en un proceso actualmente manual.
  Diseñar un sistema de agenda para programar ingresos.
  Implementar perfiles de usuario (chofer, supervisor, mecánico).
  Incorporar carga y consulta de documentos, fotos e informes.
  Automatizar notificaciones y reportes.
  Evaluar impacto en reducción de tiempos y errores.
Notes: ‹#›

## Slide 8
Alcance
Limitaciones
Alcances
El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web que digitaliza el ingreso y gestión operativa de vehículos en los talleres de PepsiCo, incorporando registro de ingresos, creación de Órdenes de Trabajo, administración de estados y pausas, carga de evidencias, reportes y control de usuarios. Incluye análisis, diseño, desarrollo y pruebas dentro de un entorno piloto, excluyendo integraciones externas y aplicación móvil.
  No contempla sistemas externos corporativos (como SAP u otros ERP).
  La plataforma funciona únicamente vía web; no incluye aplicación móvil.
  El entorno piloto opera con datos simulados, no productivos.
  La base de datos SQLite es adecuada para uso académico, pero no para alta concurrencia real.
  La arquitectura monolítica limita escalabilidad inmediata hacia arquitecturas distribuidas.
Notes: ‹#›

## Slide 9
Metodología
El proyecto se desarrolló utilizando la metodología tradicional en cascada, ejecutando cada fase del ciclo de vida del software de manera secuencial y estructurada. Este enfoque permitió una definición precisa de los requisitos, una planificación controlada y una trazabilidad completa entre análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

## Slide 10
Septiembre
Octubre
Noviembre
Fase 1 – Planificación Inicial
Semana 1
Fase 2 – Análisis y Diseño
Semana 2 - semana 4
Fase 3 – Construcción
Semana 5 - Semana 9
Fase 4 – Integración y Pruebas
Semana 9 - Semana 11
Fase 5 – Implementación y Cierre
Semana 11 - Semana 12
Cronograma

## Slide 11
1
2
  Acta de Constitución del Proyecto
  EDT y Diccionario
  Carta Gantt
  Matriz de Responsabilidades (RACI)
  Matriz de Riesgos inicial
  Plan de Pruebas Inicial
  Levantamiento de requerimientos (StRS, SyRS, SRS),
  Validación de ERS
  Elaborar los Casos de uso
  Documento de los Casos de uso
  Diagrama de clases
  Diagrama Proceso
  Modelo Entidad–Relación
  Modelo Lógico de BD
  Diccionario de Datos
  Arquitectura del Sistema
  Mockups
  Entregable asociado: Prototipos validados
Fase 1 – Planificación Inicial
Fase 2 –
Análisis y Diseño
3
  Modulo Administración del Sistema
  Modulo Acceso e Identificacion
  Modulo Panel Principal (Dashboard)
  Modulo Ingreso de Vehículos
  Modulo Ordenes de Trabajos (OT)
  Modulo Repuesto e Inventario
  Modulo Notificaciones Internas
  Modulo Reportes y Supervision
  Seguridad y Control
  Verificación de Alcances
Fase 3 – Construcción
4
  Prueba de Unitarias (Unit Testing)
  Prueba de Integración (Smoke Testing)
  Prueba de Rendimiento (Performance Testing)
  Prueba de Seguridad
  Pruebas de Estrés (Stress Testing)
  Plan de Pruebas
Fase 4 –
Integración y Pruebas
5
  Informe de Hallazgos
  Documentacion del Proyecto (Verificar la documentacion)
  Plan de Implantación y Soporte
  Manuales de Usuario y Administrador
Fase 5 –
Implementación y Cierre
Etapas principales de implementación
Notes: ‹#›

## Slide 12
Topología del proyecto
La arquitectura del sistema corresponde a un modelo web monolítico basado en Django, bajo una estructura cliente-servidor.
El usuario accede mediante un navegador; el servidor gestiona la lógica de negocio, la seguridad y la conexión con la base de datos.

## Slide 13
Modelo de
Datos
Gestión de cuentas, perfiles y permisos del sistema.
Usuarios y Roles
Información del vehículo, taller asociado y eventos de ingreso/salida.
Vehículos y Taller
Ciclo completo de la OT: creación, estado, historial, pausas y prioridades.
Órdenes de Trabajo (OT)
Control de stock, movimientos, consumos y costos asociados a las OT.
Inventario y Repuestos
Alertas automáticas, reportes, documentos y evidencia del proceso.
Notificaciones y Documentación
Debido a que el modelo lógico completo es muy extenso, lo presento resumido por módulos funcionales para facilitar su comprensión.
Notes: ‹#›

## Slide 14
Tecnologías del proyecto
Backend: Python 3.13.9 con framework Django 5.1.2, arquitectura monolítica y uso de Django ORM.
Frontend: Motor de plantillas de Django con HTML, CSS y JavaScript.
Base de Datos: SQLite para entorno académico y desarrollo local, con migraciones de Django.
Control de versiones: Git y repositorio remoto en GitHub.
Pruebas: Django Test Framework (unitarias e integración), k6 (rendimiento y estrés) y OWASP ZAP (seguridad).

## Slide 15
Resultados de la solución
https://janisduoc.pythonanywhere.com/core/
Notes: ‹#›

## Slide 16
Resultados
Resultados Obtenidos
Lecciones Aprendidas
Obstáculos Presentados
Se reforzó la importancia de una buena planificación, documentación y trazabilidad. Se adquirió experiencia en pruebas automatizadas, rendimiento y seguridad, además del valor de un modelo de datos normalizado y un esquema RBAC bien definido.
Se desarrolló una plataforma funcional para gestionar vehículos, con módulos operativos estables. El sistema soportó hasta 80 usuarios concurrentes sin errores y no presentó vulnerabilidades críticas en OWASP ZAP.
Se enfrentaron dificultades en roles y permisos, complejidad del inventario y errores de integración. Hubo problemas en el despliegue y no fue posible implementar PostgreSQL, por lo que se trabajó con SQLite en el entorno piloto.
Notes: ‹#›

## Slide 17
Conclusión
La plataforma desarrollada resolvió la falta de trazabilidad y control en el proceso de ingreso de vehículos en PepsiCo, centralizando la información y automatizando tareas críticas. El sistema permitió gestionar órdenes de trabajo, evidencias, estados y reportes en tiempo real, mejorando la eficiencia y reduciendo errores. Las pruebas funcionales, de rendimiento y seguridad validaron su correcto funcionamiento dentro del entorno piloto. Finalmente, este proyecto evidencia el cumplimiento del perfil de egreso al materializar una solución tecnológica real y alineada a una necesidad operativa concreta.
Notes: ‹#›

## Slide 18
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!