Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

# 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto se ha completado satisfactoriamente la Fase 1 (Planificación Inicial) y gran parte de la Fase 2 (Análisis y Diseño del Sistema), según lo establecido en el cronograma del EDT. Hasta la fecha, se han ejecutado las siguientes actividades y cumplido los objetivos específicos planificados: - Acta de Constitución del Proyecto: se definieron los objetivos generales y específicos, el alcance, los entregables, los recursos y la planificación general del proyecto. - Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y su Diccionario de Hitos: se estructuraron las fases y tareas del proyecto, organizando las actividades desde la planificación hasta la implementación. - Matriz RACI: se establecieron las responsabilidades y roles del equipo de trabajo (Project Manager, Analista, Arquitecto de Software, Desarrollador y QA Tester). - Matriz de Riesgos: se identificaron los posibles riesgos técnicos y de gestión, junto con sus estrategias de mitigación. - Carta Gantt: se elaboró la planificación temporal de las fases y tareas, definiendo dependencias y duración estimada. - Plan de Pruebas Inicial: se definieron las estrategias de aseguramiento de calidad, tipos de pruebas, métricas y criterios de aceptación. Durante la Fase 2 (Análisis y Diseño del Sistema), se avanzó con la elaboración de los principales documentos técnicos: - StRS (Stakeholder Requirements Specification): recopilación de requerimientos de las partes interesadas. - SyRS (System Requirements Specification): especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. - SRS (Software Requirements Specification): definición técnica del software, arquitectura, base de datos, restricciones y métricas de rendimiento. - Casos de Uso: se documentaron 14 casos de uso principales que representan los procesos críticos del sistema. - Diagrama de Clases y Diccionario de Datos: modelado de entidades, relaciones y reglas de negocio, asegurando la normalización de la base de datos. - Arquitectura del Sistema: diseño de la arquitectura web centralizada de tres capas (presentación, aplicación y datos). - Mockups finales de pantallas principales (login, ingreso, OT, inventario, reportes, notificaciones), validados contra requerimientos. Actualmente, estamos iniciando la Fase 3 – Construcción: implementación de Ingreso/OT, Estados/Pausas, Notificaciones internas y base para Reportes/Dashboard. Ajustes realizados Durante el análisis del proyecto, se decidió eliminar por completo la integración con APIs externas (como las de notificaciones automatizadas y gestión de inventario). Esto significa que el sistema no consumirá servicios externos, sino que todas las funcionalidades se implementarán de forma interna dentro de la plataforma. Este cambio reduce la complejidad técnica del desarrollo y permite mantener el enfoque en una versión funcional, estable y académicamente demostrativa, sin afectar los objetivos generales ni el alcance principal del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General Desarrollar una plataforma web centralizada que gestione de manera eficiente y trazable el ingreso de vehículos a los talleres de PepsiCo Chile, optimizando los tiempos de atención, mejorando la coordinación entre los distintos roles operativos y asegurando la disponibilidad de información en tiempo real, sin depender de integraciones con servicios o APIs externas. Objetivos Específicos - Facilitar el registro digital de ingresos de vehículos mediante un formulario unificado que permita generar automáticamente la Orden de Trabajo (OT). - Permitir la gestión en tiempo real de los estados, pausas y avances de las reparaciones, asegurando la trazabilidad completa del proceso. - Incorporar un sistema interno de notificaciones y alertas, integrado directamente en la plataforma, para comunicar eventos relevantes a los usuarios (asignaciones, pausas prolongadas, cierres de OT, etc.). - Desarrollar un módulo interno de control de inventario y repuestos, que registre movimientos, existencias y consumos sin depender de sistemas externos. - Generar reportes automáticos y dashboards de control que entreguen indicadores operativos para la supervisión y toma de decisiones. - Asegurar una experiencia de usuario intuitiva, accesible y coherente con los perfiles definidos, fomentando la adopción y uso eficiente del sistema. |
| Metodología | El proyecto mantiene su desarrollo bajo una metodología tradicional en cascada, estructurada en fases secuenciales que garantizan una correcta planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación del sistema. Cada etapa se ejecuta de manera ordenada, permitiendo la validación de entregables antes de avanzar a la siguiente fase. Las fases que conforman la metodología son las siguientes: - Planificación Inicial: definición del alcance, objetivos, riesgos, estructura del trabajo (EDT) y cronograma general del proyecto. - Análisis y Diseño: levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño de arquitectura, modelos de datos, diagramas y prototipos de interfaz. - Construcción: desarrollo de los módulos definidos en el diseño, asegurando modularidad, trazabilidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos. - Pruebas e Integración: aplicación de pruebas funcionales, de rendimiento, de seguridad y usabilidad, asegurando la calidad del producto antes de su entrega final. - Implementación y Cierre: despliegue de la plataforma, entrega de documentación técnica, capacitación y evaluación del cumplimiento de los objetivos. Ajuste Metodológico Como parte de la revisión técnica del proyecto, se eliminó el uso de APIs externas (de notificaciones e inventario) debido a la naturaleza académica y al alcance definido. En su lugar, dichas funcionalidades serán implementadas de manera interna dentro de la plataforma, manteniendo la trazabilidad y comunicación entre módulos sin depender de servicios externos. Este ajuste no modifica la metodología general de desarrollo, pero simplifica la etapa de integración y pruebas, ya que todo el sistema operará de forma local y autónoma dentro de un único entorno controlado. |
| Evidencias de avance | Para este informe se presentan como evidencia los principales entregables desarrollados durante las fases 1 y 2 del proyecto, los cuales reflejan de manera concreta el progreso técnico, metodológico y documental del sistema “Gestión de Ingreso de Vehículos PepsiCo Chile”. 1. Evidencias Documentales - Acta de Constitución del Proyecto: define los objetivos, alcance, roles, cronograma y restricciones iniciales del proyecto. - Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Diccionario de Hitos: organizan y jerarquizan las actividades de desarrollo, controlando el avance por fases. - Matriz RACI: asigna responsabilidades a los integrantes del equipo, asegurando trazabilidad en la gestión de tareas. - Matriz de Riesgos: identifica los principales riesgos técnicos y operativos, junto con sus planes de mitigación. - Carta Gantt: representa la planificación temporal del proyecto y sus dependencias. - Plan de Pruebas Inicial: define los criterios, tipos de prueba y herramientas a utilizar durante la fase de QA. 2. Evidencias Técnicas - Especificaciones de Requerimientos (StRS, SyRS y SRS): describen en distintos niveles los requerimientos de las partes interesadas, del sistema y del software, cumpliendo con el estándar ISO/IEC/IEEE 29148. - Casos de Uso: detallan los flujos operativos del sistema, las reglas de negocio y los actores involucrados. - Diagrama de Clases y Diccionario de Datos: presentan el modelo lógico y estructural de la base de datos, demostrando la correcta aplicación de las formas normales (hasta 3FN) y la relación directa con los procesos definidos en los casos de uso. - Arquitectura del Sistema: muestra la estructura en tres capas (presentación, aplicación y datos) y las tecnologías seleccionadas, asegurando escalabilidad y mantenibilidad del sistema. - Mockups finales de interfaz: representan visualmente la experiencia de usuario, mostrando las pantallas principales (login, ingreso de vehículos, gestión de órdenes, reportes y notificaciones). 3. Justificación y Resguardo de Calidad Estas evidencias permiten demostrar el avance real del proyecto y la correcta aplicación de las metodologías propias de la Ingeniería en Informática, asegurando coherencia entre los documentos técnicos, los requerimientos levantados y el diseño del sistema. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante: - La aplicación ordenada de la metodología tradicional en cascada, validando cada fase antes de avanzar. - El uso de herramientas profesionales como Lucidchart, Draw.io, Visual Studio Code, Figma y PlantUML para la elaboración de diagramas y mockups. - La documentación normalizada conforme a los estándares ISO/IEC/IEEE 29148 y a los lineamientos institucionales del DUOC UC. - La consistencia entre los requerimientos, casos de uso, modelo de datos y diseño arquitectónico, garantizando trazabilidad técnica y conceptual. - La eliminación de dependencias externas (APIs) para asegurar un entorno de desarrollo estable, controlado y replicable académicamente. Estas evidencias reflejan el compromiso con la calidad técnica, la trazabilidad del proceso y la correcta aplicación de las competencias de la disciplina, demostrando el avance sustancial del proyecto hacia su siguiente fase de construcción e implementación. |
| # 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 1. Presentar soluciones informáticas mediante un análisis exhaustivo de los | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales (StRS, SyRS, SRS). | Documentos del caso, entrevistas simuladas, herramientas de ofimática. | 2 semanas | Janis Montecino (Project Manager) | Se levantaron todos los requerimientos de los actores y se validaron internamente. | Completado | Sincronización con cambio de alcance: SyRS/SRS actualizados para operar sin APIs externas. |
| 2. Diseñar y modelar arquitecturas tecnológicas para soluciones informáticas. | Elaboración de diagramas (casos de uso, clases, arquitectura y base de datos). | Lucidchart, Draw.io, PlantUML, Word. | 2 semanas | Tihare Maldonado (Arquitecta de Software) |  | Completado | Alineación con monolito modular: notas de despliegue y repositorio de archivos (no BD) incorporadas. |
| 3. Elaborar software a partir de especificaciones de diseño. | Diseño de mockups y prototipos de interfaz (Fase 2.3). | Figma / Canva, guía de diseño UI, colores corporativos PepsiCo. | 1 semana | Matías Morales (Desarrollador / QA) | Mockups finalizados y validados contra casos de uso y perfiles (recepcionista, mecánico, jefe, supervisor). | Completado | Cierre de diseño reforzado: más iteraciones de validación visual → desplazó el inicio de Fase 3. |
| 4. Ejecutar actividades de control y aseguramiento de calidad. | Elaboración del Plan de Pruebas Inicial y definición de métricas. | Word, Excel, estándar ISO/IEC 29119, herramientas Postman y k6. | 1 semana | Matías Morales (QA Tester) | Se definieron las pruebas funcionales, de rendimiento y usabilidad. | Completado | Se actualizará con escenarios y datos semilla de Fase 3 (shift-left). |
| 5. Administrar proyectos tecnológicos en función de estándares y buenas prácticas. | Elaboración del Acta, EDT, Diccionario de Hitos, Gantt, RACI y Matriz de Riesgos. | Microsoft Project, Excel, Word. | 3 semanas | Janis Montecino (Project Manager) | Documentación completa y validada con estructura DUOC. | Completado | Control de ruta crítica: el retraso impacta el inicio de F3; se activa buffer de construcción. |
| 6. Aplicar buenas prácticas de documentación y comunicación técnica. | Desarrollo del informe de avance y consolidación de entregables. | Word, formato institucional DUOC UC. | 1 semana | Equipo completo | Se integran todas las evidencias del avance y ajustes en este documento. | En curso | Se añadirán capturas de mockups finales y, luego, evidencias de endpoints/módulos (F3). |
| 7. Ajuste metodológico del proyecto (en función de decisiones técnicas). | Revisión de alcance técnico: eliminación de APIs externas. | Revisión técnica de documentos SyRS/SRS y acta de proyecto. | 1 semana | Equipo completo | Se eliminó el uso de APIs de notificaciones e inventario, manteniendo todas las funciones como módulos internos | Completado | Ajuste en alcance técnico: sin integración de APIs externas. |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante la ejecución del Proyecto APT, se identificaron diversos factores que influyeron en el desarrollo del plan de trabajo, tanto de forma positiva como en forma de desafíos que debieron abordarse. Factores que facilitaron el avance - Organización clara del equipo y roles definidos: la existencia de una matriz RACI y un EDT estructurado permitió distribuir las tareas de forma equitativa, evitando duplicidades y retrasos. - Documentación metodológica previa completa: la disponibilidad del Acta, EDT, SRS, y Casos de Uso sirvió como guía para mantener coherencia y trazabilidad entre todas las fases. - Aplicación de la metodología tradicional en cascada: facilitó la validación secuencial de los entregables, asegurando que cada fase se completara correctamente antes de avanzar. - Uso de herramientas digitales adecuadas: plataformas como Lucidchart, Draw.io, Figma y Microsoft Office facilitaron la elaboración de diagramas, prototipos y documentación técnica de manera colaborativa. Factores que dificultaron el avance - Complejidad inicial del alcance técnico: durante la fase de análisis se detectó que la integración de APIs externas (notificaciones e inventario) excedía el alcance académico del proyecto y representaba un riesgo técnico en la etapa de implementación. - Disponibilidad limitada de tiempo: el trabajo simultáneo con otras asignaturas generó momentos de sobrecarga en la planificación, especialmente durante la consolidación de los documentos de requerimientos. - Necesidad de ajustar entregables intermedios: algunos documentos debieron ser revisados para mantener coherencia con los cambios técnicos y garantizar consistencia entre las fases. Acciones tomadas para abordar los obstáculos - Redefinición del alcance técnico: se eliminó completamente el uso de APIs externas, reemplazándolas por módulos internos dentro de la misma plataforma, asegurando la funcionalidad sin depender de servicios externos. - Reorganización de tiempos de trabajo: se ajustaron las duraciones y responsables en el plan de trabajo, priorizando las actividades críticas (mockups e integración documental). - Control de versiones y revisión colaborativa: se implementó un control de versiones de documentos y revisiones cruzadas entre los integrantes del equipo para mantener la consistencia técnica. - Simplificación de entregables: se prioriza la calidad y coherencia sobre la cantidad de documentación, centrando el esfuerzo en los artefactos clave del proyecto. Ajustes realizados al plan de trabajo - Eliminación definitiva de la integración con APIs externas de notificaciones e inventario, decisión que redujo la complejidad técnica del desarrollo. - Ajuste en el cronograma para destinar más tiempo al diseño de mockups y validación de la interfaz antes de iniciar la fase de construcción. - Enfoque total en una arquitectura monolítica modular interna, sin dependencias de sistemas o servicios externos. - Revisión de requerimientos funcionales y de diseño en los documentos SyRS y SRS para reflejar los cambios técnicos realizados. Estos ajustes permitieron mantener la coherencia metodológica, asegurar la calidad de los entregables y garantizar la continuidad del proyecto dentro del marco académico establecido.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante la revisión del plan de trabajo, se realizaron ajustes puntuales en las actividades técnicas definidas en la fase de análisis y diseño, con el objetivo de asegurar la viabilidad académica y la coherencia del desarrollo del sistema. Actividades eliminadas - Integración de APIs externas de notificaciones e inventario. Inicialmente, el plan contemplaba la conexión con servicios externos para la gestión de alertas automáticas y control de stock. Tras el análisis técnico, se determinó que dicha integración excede el alcance académico y podía generar dependencias tecnológicas innecesarias. Por ello, se decidió eliminar completamente esta actividad, manteniendo ambas funcionalidades como módulos internos dentro de la misma plataforma web. Actividades ajustadas - Ajuste en la duración de la fase de diseño de interfaz (Mockups). Se amplió el tiempo destinado a esta actividad, permitiendo una validación más detallada de las pantallas y flujos de usuario. Este cambio busca asegurar que el diseño sea coherente con los requerimientos funcionales definidos en los documentos SyRS y SRS. - Reordenamiento de prioridades en la planificación. Se priorizó la documentación técnica (requerimientos, diagramas, arquitectura y datos) antes de iniciar cualquier desarrollo visual o funcional, fortaleciendo la base del proyecto. - Revisión y actualización de los documentos SyRS y SRS. Ambos documentos fueron modificados para reflejar los nuevos alcances del proyecto y eliminar toda referencia a APIs externas, manteniendo trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y arquitectura. Justificación de los ajustes Estos ajustes se realizaron con el propósito de mantener la viabilidad técnica y académica del proyecto, asegurando un desarrollo funcional, controlado y sustentable dentro del entorno educativo. La eliminación de las integraciones externas permitió centrar los esfuerzos en la construcción de un sistema autónomo, estable y demostrativo, enfocado en los objetivos reales del caso: digitalizar el ingreso de vehículos al taller, mejorar la trazabilidad y optimizar los tiempos de atención.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Al revisar el estado de avance del plan de trabajo, se constata que las fases ejecutadas (Fase 1 y Fase 2) se desarrollaron conforme a lo planificado, cumpliendo con todos los entregables establecidos. Sin embargo, se evidencia un retraso en el inicio de la Fase 3 (Construcción) respecto a lo estipulado en la Carta Gantt, debido a ajustes técnicos y validaciones adicionales realizadas durante el cierre de la etapa anterior. Durante la Fase 2.3 (Diseño de Mockups y Prototipos de Interfaz) se decidió extender la duración de las actividades para asegurar una validación visual y funcional completa de las pantallas principales, garantizando la coherencia entre los casos de uso, los requerimientos documentados y los distintos perfiles de usuario (recepcionista, mecánico, jefe de taller, supervisor, entre otros). Si bien los mockups ya se encuentran finalizados y validados, este proceso adicional de revisión generó un desplazamiento en el inicio de la construcción de los módulos funcionales. El retraso también se relaciona con el ajuste de alcance implementado, que consistió en reemplazar las APIs externas originalmente planificadas para notificaciones e inventario, por módulos internos desarrollados dentro de la plataforma, debido a la falta de acceso a los sistemas corporativos de PepsiCo. Este cambio implicó la actualización de los documentos SyRS, SRS y del Plan de Pruebas Inicial, para reflejar el nuevo enfoque técnico. ### Estrategias para avanzar y evitar impactos en el proyecto APT - Replanificación a corto plazo: se establecieron micro-hitos semanales para desarrollar los módulos en secuencia (Ingreso/OT → Estados/Pausas → Notificaciones → Dashboard), priorizando las funcionalidades críticas. - Trabajo en paralelo: el equipo de desarrollo y la arquitecta de software avanzan simultáneamente en frontend y backend, utilizando los mockups validados como referencia directa. - Control y seguimiento ágil: se implementó un tablero Trello para el control de tareas, con revisiones diarias breves y reporte de avance semanal, permitiendo detectar bloqueos tempranos. - Pruebas tempranas (QA shift-left): se aplicarán pruebas funcionales básicas y de rendimiento (Postman, k6) sobre los primeros endpoints entregables, para reducir reprocesos y asegurar calidad desde las primeras iteraciones. - Optimización del tiempo: se reorganizaron horarios de trabajo colaborativo y sesiones de desarrollo conjunto (pair programming) para avanzar en módulos prioritarios sin afectar la fecha final de entrega. Gracias a la implementación de estas estrategias de seguimiento y control, el equipo proyecta regularizar el avance de la Fase 3 durante las próximas semanas, asegurando la continuidad del proyecto sin comprometer la fecha final ni la calidad de los entregables.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.