1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto abordó principalmente las áreas de análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones informáticas, aplicando principios de ingeniería de requerimientos, gestión de proyectos y aseguramiento de la calidad del software Se integran conocimientos de programación, bases de datos, arquitectura web y control de versiones, lo que permitió diseñar una plataforma funcional, segura y trazable para optimizar el ingreso y control de vehículos en los talleres de PepsiCo Chile. |
| Competencias | Se aplicaron competencias como: - Analizar requerimientos de software - Diseñar e implementar soluciones tecnológicas, - Gestionar proyectos informáticos - Asegurar la calidad del producto desarrollado. Además, se fortalecieron habilidades en trabajo en equipo, comunicación técnica y uso de metodologías ágiles durante el desarrollo de la plataforma web para la gestión de ingresos vehiculares. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| # 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto “Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller de PepsiCo Chile” busca solucionar la falta de digitalización en los procesos de registro y control de vehículos, que actualmente se realizan de forma manual, generando demoras y pérdida de información. Es relevante para la Ingeniería en Informática, ya que aplica el desarrollo de software como herramienta para optimizar procesos operativos y mejorar la trazabilidad de datos en un entorno empresarial real. El proyecto se sitúa en PepsiCo Chile, comuna de Maipú, y beneficia principalmente a mecánicos, recepcionistas, jefes de taller y supervisores de flota, al ofrecer una plataforma centralizada que mejora la eficiencia, reduce errores y facilita la toma de decisiones. Su aporte de valor radica en la creación de un sistema web funcional, escalable y replicable, que representa una solución tecnológica concreta para modernizar la gestión de talleres y fortalecer la productividad dentro del contexto laboral. |
| # 2. Objetivos | Objetivo General Desarrollar una plataforma web centralizada que gestione de manera eficiente y trazable el ingreso de vehículos a los talleres de PepsiCo Chile, optimizando los tiempos de atención, mejorando la coordinación entre los distintos roles operativos y asegurando la disponibilidad de información en tiempo real, sin depender de integraciones con servicios o APIs externas. Objetivos Específicos - Facilitar el registro digital de ingresos de vehículos mediante un formulario unificado que permita generar automáticamente la Orden de Trabajo (OT). - Permitir la gestión en tiempo real de los estados, pausas y avances de las reparaciones, asegurando la trazabilidad completa del proceso. - Incorporar un sistema interno de notificaciones y alertas, integrado directamente en la plataforma, para comunicar eventos relevantes a los usuarios (asignaciones, pausas prolongadas, cierres de OT, etc.). - Desarrollar un módulo interno de control de inventario y repuestos, que registre movimientos, existencias y consumos sin depender de sistemas externos. - Generar reportes automáticos y dashboards de control que entreguen indicadores operativos para la supervisión y toma de decisiones. - Asegurar una experiencia de usuario intuitiva, accesible y coherente con los perfiles definidos, fomentando la adopción y uso eficiente del sistema. |
| # 3. Metodología | El proyecto mantiene su desarrollo bajo una metodología tradicional en cascada, estructurada en fases secuenciales que garantizan una correcta planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación del sistema. Cada etapa se ejecuta de manera ordenada, permitiendo la validación de entregables antes de avanzar a la siguiente fase. Las fases que conforman la metodología son las siguientes: - Planificación Inicial: definición del alcance, objetivos, riesgos, estructura del trabajo (EDT) y cronograma general del proyecto. - Análisis y Diseño: levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño de arquitectura, modelos de datos, diagramas y prototipos de interfaz. - Construcción: desarrollo de los módulos definidos en el diseño, asegurando modularidad, trazabilidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos. - Pruebas e Integración: aplicación de pruebas funcionales, de rendimiento, de seguridad y usabilidad, asegurando la calidad del producto antes de su entrega final. - Implementación y Cierre: despliegue de la plataforma, entrega de documentación técnica, capacitación y evaluación del cumplimiento de los objetivos. Ajuste Metodológico Como parte de la revisión técnica del proyecto, se eliminó el uso de APIs externas (de notificaciones e inventario) debido a la naturaleza académica y al alcance definido. En su lugar, dichas funcionalidades serán implementadas de manera interna dentro de la plataforma, manteniendo la trazabilidad y comunicación entre módulos sin depender de servicios externos. Este ajuste no modifica la metodología general de desarrollo, pero simplifica la etapa de integración y pruebas, ya que todo el sistema operará de forma local y autónoma dentro de un único entorno controlado. Pertinencia de la metodología: La elección de esta metodología fue adecuada porque permite mantener un orden lógico y trazable entre las etapas, asegurando la coherencia entre los objetivos, los requerimientos y los resultados finales. Además, su estructura clara facilitó el control del tiempo, la documentación formal exigida y la validación de calidad del producto en cada fase. |
| # 4. Desarrollo | El desarrollo del proyecto se llevó a cabo siguiendo las fases definidas en la planificación inicial, abarcando desde la elaboración del Acta de Constitución hasta la construcción y validación de los módulos del sistema. Las principales etapas fueron las siguientes: - Planificación inicial: Se elaboró el Acta de Constitución del Proyecto, definiendo el propósito, objetivos, alcance, entregables, riesgos, cronograma (Carta Gantt) y roles del equipo de trabajo. Esta etapa permitió establecer la estructura organizativa y los lineamientos para el desarrollo. - Análisis y diseño: Se realizó el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales (StRS, SyRS y SRS) bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29148, además del diseño de la arquitectura, base de datos, diagramas UML y prototipos de interfaz (mockups). Con esto se sentaron las bases técnicas y conceptuales del sistema. - Construcción y desarrollo: Actualmente, el equipo se encuentra en la fase 3 – Construcción de módulos, donde se han desarrollado los componentes principales del sistema, como ingreso de vehículos, órdenes de trabajo, inventario de repuestos, notificaciones internas y reportes. Esta fase ha implicado la programación del sistema utilizando Python con el framework Django, junto con la configuración de la base de datos SQLite/PostgreSQL y el control de versiones en GitHub. - Integración y pruebas (en curso): Aunque según la planificación ya se debería estar en la fase 4 – Integración y pruebas, el equipo enfrenta un ligero retraso debido a ajustes tecnológicos, encontrándose actualmente finalizando el módulo de reportes y dashboard, previo a la ejecución de las pruebas funcionales. - Cierre y documentación Finalmente, se consolidará toda la documentación técnica y funcional del proyecto (manuales de usuario, administrador y reportes de pruebas), junto con la preparación de la entrega final y la defensa del proyecto APT. Esta etapa permitirá formalizar los resultados obtenidos, registrar los aprendizajes y asegurar la trazabilidad entre las fases y los objetivos iniciales. Facilitadores del desarrollo A lo largo del proyecto, varios factores contribuyeron al progreso y la calidad del trabajo realizado: - Trabajo en equipo constante y coordinado, con comunicación efectiva entre los integrantes. - Buena organización interna, tanto en la distribución de tareas como en el cumplimiento de entregas parciales. - Dedicación y compromiso desde las primeras semanas del proyecto, lo que permitió mantener el enfoque en los objetivos. - Uso de herramientas colaborativas como GitHub, Figma y Visual Studio Code, que facilitaron la gestión del código y del diseño de la interfaz. Estos elementos fueron claves para mantener la cohesión del grupo y asegurar la continuidad del trabajo, a pesar de las dificultades presentadas. Dificultades enfrentadas Durante el desarrollo, el equipo se vio afectado principalmente por un atraso en la fase 3 de construcción debido a un cambio de lenguaje de programación. Inicialmente se planificó desarrollar el sistema en JavaScript (Node.js), pero debido a las complejidades técnicas y limitaciones de tiempo, se decidió migrar a Python, lenguaje que ofrecía una curva de aprendizaje más rápida y mayor estabilidad para el entorno académico. Este cambio impactó directamente en los tiempos planificados, retrasando la construcción de algunos módulos y posponiendo el inicio de la fase de pruebas funcionales. Ajustes realizados Para superar las dificultades y cumplir los objetivos planteados, se realizaron los siguientes ajustes: - Cambio del lenguaje principal de desarrollo, pasando de JavaScript a Python, utilizando el framework Django para acelerar la implementación. - Reorganización del cronograma, priorizando los módulos esenciales para garantizar la entrega funcional del sistema. - Refuerzo del trabajo colaborativo, distribuyendo responsabilidades de manera más equilibrada para compensar el retraso. A pesar del atraso, estos ajustes permitieron retomar el ritmo de desarrollo, mantener la calidad del código y asegurar la continuidad del proyecto hacia las fases finales de integración y pruebas. |
| # 5. Evidencias | Para respaldar el desarrollo y los resultados del Proyecto APT, se recopilaron diversas evidencias que permiten visualizar el avance y la ejecución de cada una de las fases, desde la planificación hasta la construcción del sistema web Evidencias por fase - Fase 1 Planificación inicial: - Acta de Constitución del Proyecto, donde se define el propósito, alcance, objetivos, riesgos y recursos. - EDT y Diccionario de tareas, que desglosan el trabajo en componentes manejables. - Carta Gantt, que muestra la planificación temporal y los hitos principales del proyecto. - Fase 2 Análisis y diseño: - Documentos StRS, SyRS y SRS, que detallan los requerimientos de las partes interesadas, del sistema y del software, bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29148. - Diagramas UML (casos de uso, clases, despliegue y secuencia), representando el modelo conceptual del sistema. - Mockups y prototipos de interfaz, elaborados en Figma, que ilustran la estructura visual de la plataforma. - Fase 3 Construcción y desarrollo: - Código fuente del sistema, desarrollado en Python con Django, integrando frontend, backend y base de datos. - Capturas de los módulos implementados, incluyendo ingreso de vehículos, órdenes de trabajo, control de repuestos, notificaciones internas y reportes. - Repositorio GitHub, donde se registran commits, versiones y avances del desarrollo. - Fase 4 Integración y pruebas: - Casos de prueba funcionales, aplicados a los distintos módulos del sistema. - Resultados de pruebas unitarias y de integración, documentadas en reportes generados con pytest y JMeter. - Evidencias visuales de ejecución, donde se validan las funcionalidades principales (registro de OT, gestión de estados, reportes y notificaciones). - Fase 5 Cierre y documentación: - Manual de usuario y administrador, que detalla el uso del sistema, roles y procedimientos. - Informe técnico final del Proyecto APT, consolidando todos los entregables y conclusiones. Capturas del sistema operativo funcional, mostrando el resultado final de la plataforma web. Estas evidencias reflejan tanto el proceso técnico como la gestión documental del proyecto, y demuestran la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en Informática. Aportando un valor real al contexto profesional y académico. |
| # 6. Intereses y proyecciones profesionales | El Proyecto APT “Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller de PepsiCo Chile” contribuyó al desarrollo de competencias técnicas y profesionales dentro del ámbito de la Ingeniería en Informática, fortaleciendo conocimientos en desarrollo web, análisis de requerimientos y gestión de proyectos tecnológicos. La experiencia permitió evidenciar la relevancia de la planificación, la colaboración y la aplicación de metodologías estructuradas para alcanzar resultados de calidad en el desarrollo de soluciones informáticas. Asimismo, reafirmó la importancia del uso de la tecnología como medio para optimizar procesos y mejorar la eficiencia en entornos empresariales. En cuanto a las proyecciones, se destacan intereses orientados al desarrollo de software, la gestión tecnológica y la implementación de sistemas digitales que contribuyan a la transformación y modernización de las organizaciones. |