# Plan de Pruebas Inicial - Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller

## 1. Información General del Proyecto

### 1.1 Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller |
| --- | --- |
| Versión del Documento | 1.0 |
| Fecha de Creación | 8/09/2025 |
| Última Actualización | 8/09/2025 |

### 1.2 Responsables

| Project Manager | Janis Montecino |
| --- | --- |
| Líder de Testing | Matías Morales |
| Analista Funcional | Matías Morales |
| Analista de Negocios | Matías Morales |
| Desarrollador Principal | Janis Montecino |
| Arquitecto de Software / Soporte de Testing | Tihare Maldonado |
| Diseñador UX/UI (apoyo en usabilidad) | Tihare Maldonado |

### 1.3 Alcance del Proyecto

| Descripción General | El proyecto consiste en el desarrollo de una Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller de PepsiCo, cuyo objetivo es digitalizar y optimizar el proceso de ingreso de camiones y flota a mantenimiento. La aplicación permitirá registrar ingresos, gestionar estados y pausas, cargar documentación e imágenes, enviar notificaciones y generar reportes de control en tiempo real. |
| --- | --- |
| Módulos/Componentes Principales | Registro de Ingresos y creación de OT: ingreso de datos de vehículos, choferes y generación de órdenes de trabajo. Gestión de Estados y Pausas: seguimiento de cada vehículo en el proceso y registro de pausas. Módulo de Documentos e Imágenes: carga y visualización de fotos, reportes y documentos asociados a cada vehículo. Notificaciones y Alertas: envío de avisos automáticos a usuarios y supervisores. Reportes y Dashboard: generación de indicadores de desempeño, productividad y control. Administración de Usuarios y Roles: control de accesos según perfiles (jefe de taller, mecánico, recepcionista, supervisor). |
| Tecnologías Involucradas | Lenguajes y Frameworks: Aplicación web monolítica desarrollada en Python, utilizando el framework Django (o Flask, según versión final del diseño). Base de Datos: PostgreSQL / SQLite3. Herramientas de Desarrollo: Visual Studio Code, Git/GitHub, Figma (mockups) y pgAdmin (gestión de BD). Entorno de despliegue: Servidor local o cloud académico (AWS Educate / Azure Student). |

## 2. Objetivos del Plan de Pruebas

### 2.1 Objetivo General

Asegurar que la Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller de PepsiCo cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, garantizando su calidad, usabilidad, seguridad y confiabilidad antes de su validación final e implementación en el taller piloto de Maipú.

### 2.2 Objetivos Específicos

Verificar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales descritos en el SRS (registro de ingresos, gestión de estados, carga de documentos, reportes y notificaciones).

Validar la usabilidad y experiencia de usuario.

Asegurar la performance del sistema (tiempos de respuesta y estabilidad bajo carga).

Verificar la seguridad de la aplicación (autenticación, autorización y exposición mínima).

Confirmar la compatibilidad con navegadores (Chrome, Edge, Firefox).

Automatizar una prueba de testing, específicamente: - Automatización de regresión funcional en UI para flujos críticos (login, registro de ingreso, cambio de estado). - Scripts de generación/limpieza de datos y verificaciones de integridad en BD para casos repetitivos. - Prueba de seguridad base mediante OWASP ZAP Baseline Scan (detección temprana de issues comunes).

## 3. Alcance de las Pruebas

### 3.1 Elementos a Probar

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Módulo Registro de Ingresos | Permite ingresar un vehículo al taller, registrar datos básicos (patente, chofer) y generar una Orden de Trabajo (OT) con identificador único. Valida campos obligatorios y evita duplicidad de ingresos activos por patente |
| Módulo Gestión de Estados y Pausas | Controla el avance de cada OT (p. ej., Ingresado → Diagnóstico → Reparación → Listo → Entregado), registra pausas con causal (catálogo) y cronometra tiempos por estado/pausa para trazabilidad y KPIs. Soporta reanudación y evita estados inválidos. |
| Módulo de Documentos e Imágenes | Carga, consulta y validación de documentos e imágenes asociadas a la OT (ej.: fotos de daños, reportes técnicos). Vista previa en UI, metadatos (fecha/usuario), tamaños y formatos permitidos (JPG/PNG/PDF) y vínculo a la OT. |
| Módulo de Notificaciones y Alertas (internas/automáticas) | Emite alertas internas a perfiles definidos (mecánicos, supervisores, jefe de taller) ante: cambios de estado, pausas prolongadas (p. ej. >30 min) e incidencias. Muestra en centro de notificaciones/badges, registra leído/no leído y bitácora. Evita duplicados por evento-OT-usuario. Objetivo de latencia p95 ≤ 3 s desde el disparador hasta la visualización en UI. |
| Módulo de Reportes y Dashboard (on-demand y programados) | Genera KPIs y reportes de productividad (tiempos por estado, OTs activas/atrasos, pausas por causal). Soporta filtros (fecha, estado, patente, responsable), vista on-demand y programación (p. ej. diario 08:00). Permite exportación (si aplica). Exactitud ≥ 99% vs consultas de verificación en BD y tiempo de generación p95 ≤ 5 s. |
| Módulo de Administración de Usuarios y Roles | Administra perfiles y permisos por rol (jefe de taller, mecánico, recepcionista, supervisor). Control de acceso (autenticación), políticas básicas (contraseña/estado) y auditoría de acciones relevantes. |

### 3.2 Elementos Excluidos

En esta fase inicial de pruebas se han definido ciertos elementos que no serán incluidos dentro del alcance:

Interoperabilidad con sistemas corporativos adicionales de PepsiCo (p. ej., SAP/finanzas)

Aplicaciones móviles nativas (se probará sólo versión web).

### 3.3 Criterios de Entrada

Las pruebas podrán iniciar únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

Requisitos funcionales aprobados y validados en el SRS.

Diseño técnico completado (arquitectura, modelo de datos y mockups).

Ambiente de testing configurado y disponible.

Datos de prueba preparados y cargados (vehículos, usuarios, documentos).

Build estable disponible para ejecutar las pruebas.

Plan de carga definido (escenario k6/JMeter y dataset).

### 3.4 Criterios de Salida

Las pruebas se considerarán finalizadas cuando se cumplan los siguientes criterios:

Todos los casos de prueba ejecutados (funcionales y no funcionales)

Sin defectos críticos abiertos; severidades Alta/Media con fix o plan de corrección.

Cobertura de pruebas ≥ 80% (incluye regresión funcional prioritaria).

Performance dentro de parámetros: Consultas/reportes ≤ 5 s (p95). Operaciones de registro/actualización ≤ 2 s (p95). Prueba de carga estable con 30 usuarios concurrentes sin degradación severa.

Reporte de pruebas y reporte de carga entregados al Project Manager.

Notificaciones: tasa de emisión/entrega ≥ 99%; latencia p95 ≤ 3 s desde el evento hasta visualización en UI.

Reportes: precisión ≥ 99% comparado con consultas de verificación en BD; generación p95 ≤ 5 s.

## 4. Estrategia de Testing

### 4.1 Niveles de Prueba

Pruebas Unitarias - Responsable: Desarrolladores (Matías Morales). - Objetivo: Validar que cada componente (funciones, servicios, repositorios y módulos: registro de ingresos, gestión de estados/pausas, documentos, notificaciones internas, reportes, usuarios/roles) funcione de forma aislada. - Herramientas: - Framework de pruebas unitarias del proyecto: pytest o unittest (Python). - Librerías adicionales: requests, pytest-django (si aplica), y coverage para medir cobertura. - Se crearán mocks/stubs con unittest.mock para pruebas aisladas.

Pruebas de Integración - Responsable: Desarrolladores + QA. - Objetivo: Validar la interacción entre vistas/controladores de Django (o Flask routes), servicios y modelos ORM. - Herramientas: pytest, pytest-django, fixtures de base de datos, y scripts SQL para preparar estados iniciales. - Enfoque: Bottom-Up o incremental por módulo. - Herramientas: Scripts de BD/seeders para preparar estados, consultas de verificación en BD, runner de pruebas del proyecto. (Sin clientes de API.)

Pruebas de Sistema - Responsable: QA Tester (Matías Morales) + Project Manager (Janis Montecino). - Objetivo: Verificar el sistema completo contra los requerimientos funcionales y no funcionales. - Cobertura: Pruebas funcionales (casos de uso), pruebas no funcionales (usabilidad, performance básica, seguridad de acceso). - Ambiente: Entorno de testing configurado en servidor local/cloud académico (simulación de despliegue en taller Maipú).

Pruebas de Aceptación (UAT) - Responsable: Usuarios Finales (jefe de taller, mecánicos, recepcionista) bajo supervisión de QA Tester. - Objetivo: Validar que el sistema cumpla con las necesidades reales de los usuarios y pueda ser usado en el taller piloto. - Criterios de aceptación: - Registro de ingresos en menos de 1 minuto. - Generación de reportes en menos de 5 segundos. - Todos los documentos e imágenes cargan correctamente. - Usuarios pueden acceder solo a las funciones correspondientes a su rol.

### 4.2 Tipos de Prueba

#### 4.2.1 Pruebas Funcionales

Pruebas de Funcionalidad - Verifican que cada función del sistema trabaje de acuerdo con lo especificado en el SRS. - Ejemplo: comprobar que al registrar un vehículo se genere correctamente la Orden de Trabajo (OT). - Funcionalidad, Integración, Regresión, Smoke. - Automatización mínima: Automatización mínima (ajustada): - Regresión funcional en UI para flujos críticos (inicio de sesión, registro de ingreso, cambio de estado). - Scripts de generación/limpieza de datos y verificaciones de integridad en BD para casos repetitivos (por ejemplo, dejar el sistema en estado conocido antes/después de una prueba).

Pruebas de Integración - Validan que los diferentes módulos y la base de datos trabajen juntos de manera correcta. - Ejemplo: al crear una OT, esta debe reflejarse en el módulo de reportes y estar asociada al usuario responsable.

Pruebas de Regresión (no aplica) - Aseguran que los cambios realizados (corrección de bugs o nuevas funciones) no afecten funcionalidades previamente probadas. - Ejemplo: tras agregar alertas por pausas prolongadas, comprobar que el registro de ingresos siga funcionando correctamente.

Pruebas de Humo (Smoke Testing) - Confirman que las funcionalidades críticas del sistema estén operativas antes de ejecutar pruebas más detalladas. - Ejemplo: validar inicio de sesión, registro de ingreso y generación de un reporte básico.

Pruebas de Notificaciones (funcional): - Disparadores por evento (creación de OT, cambio de estado, pausa > umbral). - Destinatarios por rol, no duplicación, marca de leído, bitácora. - Tiempos de entrega/visualización en UI.

Pruebas de Reportes/Dashboard (funcional): - Generación on-demand y programada, exactitud de métricas vs BD. - Filtros, rangos de fecha, exportación (si aplica) y manejo de “sin datos”. - Control de accesos por rol.

#### 4.2.2 Pruebas No Funcionales

Pruebas de Performance y Carga Evalúan velocidad, tiempo de respuesta y estabilidad del sistema. - Herramienta: k6 (para escenarios de carga y stress). Escenario de prueba: - Ramp-up: 0 → 30 usuarios en 3 min. - Estable: 30 usuarios durante 10 min. - Stress opcional: pico de 60 usuarios durante 3 min. Umbrales definidos: - p95 http_req_duration ≤ 5 segundos en reportes y ≤ 2 segundos en operaciones básicas. - error_rate < 1%. Ejemplo: validar que no se degrade el rendimiento con 30 usuarios simultáneos ingresando Órdenes de Trabajo (OT).

Pruebas de Usabilidad - Verifican que el sistema sea intuitivo, eficiente y satisfactorio para los usuarios finales. - Facilidad de aprendizaje: que los recepcionistas comprendan rápidamente cómo registrar un vehículo. - Eficiencia de uso: que un mecánico pueda actualizar un estado con el menor número de pasos posibles. - Satisfacción del usuario: que los supervisores consideren útil y clara la interfaz de reportes.

Pruebas de Seguridad Aseguran que el sistema proteja la información y limite el acceso según roles. - Autenticación: cada usuario debe ingresar con credenciales únicas. - Autorización: un recepcionista no debe acceder al módulo de reportes avanzados. - Protección de datos: documentos e imágenes deben almacenarse de forma segura. - Resistencia: verificar que el sistema no sea vulnerable a intentos de acceso indebido. - Herramienta: OWASP ZAP Baseline Scan (contra el entorno de testing, sin ataques activos). - Verificaciones: no listado de rutas sensibles, redirects seguros, headers básicos (ej. no-cache para auth, X-Content-Type-Options).

Pruebas de Compatibilidad Validan que la aplicación funcione en distintos entornos. - Navegadores: Chrome, Edge, Firefox. - Dispositivos: PC de escritorio y notebooks. - Sistemas operativos: Windows.

### 4.3 Enfoque de Testing

Metodología: Mixta (Manual + Automatización mínima). - Manual: casos exploratorios, validaciones de UI y UAT. - Automatización mínima: - Framework: pytest / unittest. - Scripts: fixtures de Django o scripts Python para limpiar y generar datos (seeders). - Carga con k6 o Locust (alternativa Python para performance). - Seguridad con OWASP ZAP Baseline

Técnicas - Caja Negra, como técnica principal, validando las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final. Se verificará que, ante determinadas entradas, se obtengan las salidas esperadas sin necesidad de conocer la lógica interna del código. - Caja Blanca, aplicada en pruebas unitarias realizadas por los desarrolladores, donde se validará el comportamiento interno de funciones y servicios específicos del sistema. - Caja Gris, utilizada en pruebas de integración, combinando validaciones externas con conocimientos técnicos internos, como la verificación de que los registros generados por la aplicación queden correctamente almacenados en la base de datos.

Priorización - Crítico: funcionalidades base como inicio de sesión, registro de ingresos y gestión de estados. - Alto: módulos de reportes, dashboard e integración de notificaciones. - Medio: carga de documentos e imágenes, y administración de usuarios y roles. - Bajo: aspectos visuales menores y validaciones de interfaz.

## 5. Recursos y Cronograma

### 5.1 Recursos Humanos

| Rol | Nombre | Responsabilidades | Tiempo Asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Lead | Janis Montecino | Planificación y coordinación de actividades de testing, supervisión de ejecución y consolidación de resultados. | 8 horas/semana |
| Tester | Matias Morales | Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales y no funcionales, documentación de resultados | 6 horas/semana |
| Tester | Tihare Maldonado | Apoyo en pruebas de integración y validaciones técnicas relacionadas con la arquitectura y la base de datos. | 6 horas/semana |

### 5.2 Recursos Técnicos

Hardware - Computadores personales con procesador mínimo Intel i5 o equivalente, 8 GB RAM y 256 GB de almacenamiento. - Acceso a conexión a internet estable para pruebas en ambiente cloud académico.

Software / Herramientas de Testing - Carga/Performance: k6 (o Locust). - Seguridad: OWASP ZAP Baseline Scan. - Navegadores: Chrome, Edge, Firefox. - Gestión de evidencias: Google Drive/OneDrive. - Faker/scripts para generación de datos de prueba. - Framework de pruebas unitarias del proyecto: pytest / unittest (Python). - Base de Datos: SQLite3. - Librerías: pytest-django, requests, selenium (opcional para UI).

Ambiente - Ambiente de Pruebas Local: Servidor monolítico desplegado en entorno local - Ambiente Cloud Académico (simulado): Despliegue opcional en plataforma de nube (AWS Educate / Azure Student). - Base de datos SQLite3/PostgreSQL configurada con esquema del proyecto.

Datos de Prueba - Patentes simuladas de vehículos (ejemplo: AB12-34, CD56-78). - Usuarios simulados (jefe de taller, mecánico, recepcionista, supervisor). - Órdenes de Trabajo de ejemplo con distintos estados y pausas. - Documentos simulados: imágenes JPG/PNG (fotografías de camiones) y PDFs (reportes técnicos).

### 5.3 Cronograma Tentativo

| Fase | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Elaboración de casos de prueba (funcionales y no funcionales) | 15/09/2025 | 19/09/2025 | Janis Montecino / Matias Morales (PM/Analista) |
| Preparación | Setup de ambiente y datos + scripts k6/JMeter + configuración ZAP + scripts seed/cleanup de BD | 22/09/2025 | 26/09/2025 | Tihare Maldonado (setup) / Janis Montecino (scripts) |
| Ejecución | Ejecución de pruebas de sistema (unitarias, integración, funcionales) y regresión funcional prioritaria por build | 29/09/2025 | 17/10/2025 | Janis Montecino (Tester/Dev) |
| Ejecución | Prueba de Carga (k6/JMeter) y ZAP Baseline Scan | 14/10/2025 | 16/10/2025 | Janis Montecino |
| Cierre | Reporte funcional + Reporte de Carga + Hallazgos de Seguridad | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Janis Montecino (Test Lead) + Janis Montecino (PM) |

## 6. Gestión de Defectos

### 6.1 Proceso de Reporte

El manejo de defectos se realizará siguiendo un flujo simple pero estructurado, que garantice trazabilidad desde la detección hasta la resolución:

Detección del defecto - El tester identifica el error durante la ejecución de pruebas (funcionales o no funcionales). - Se registra inmediatamente con evidencia (captura de pantalla, logs o descripción detallada).

Documentación en herramienta de gestión - Los defectos se documentarán en una planilla compartida (Google Sheets / Excel) para control académico. - Cada defecto incluirá: ID, descripción, módulo afectado, pasos para reproducir, evidencia adjunta.

Clasificación por severidad y prioridad - Severidad: Crítica, Alta, Media, Baja (según impacto en el sistema). - Prioridad: Alta, Media, Baja (según urgencia de corrección).

Asignación al desarrollador - El Project Manager (Janis Montecino) asignará cada defecto a Janis Montecino (Desarrollador Principal) para su corrección. - Si el defecto afecta arquitectura o base de datos, Tihare Maldonado apoyará en el análisis técnico.

Seguimiento hasta resolución - El estado del defecto cambiará progresivamente: Reportado → En análisis → En corrección → Validado → Cerrado. - El Tester validará que la corrección no genere nuevos problemas (pruebas de regresión).

### 6.2 Clasificación de Severidad

Crítica: Sistema no funciona - Descripción: El sistema no funciona o está completamente inoperativo. - Ejemplos en el proyecto: - No se puede acceder a la plataforma (fallo total de login). - El registro de ingresos no guarda datos en la base de datos.

Alta: Funcionalidad principal afectada - Descripción: Una funcionalidad principal está afectada, impidiendo el flujo normal de trabajo. - Ejemplos en el proyecto: - El módulo de estados no actualiza correctamente las órdenes de trabajo.

Media: Funcionalidad secundaria afectada - Descripción: Una funcionalidad secundaria se ve afectada, pero el sistema puede seguir utilizándose. - Ejemplos en el proyecto: - La carga de imágenes no funciona en ciertos formatos (ej. PNG). - Las notificaciones se retrasan o no llegan en algunos casos.

Baja: Problemas menores de UI/UX - Descripción: Problemas menores que no afectan las funcionalidades principales, relacionados con interfaz o experiencia de usuario. - Ejemplos en el proyecto: - Botones desalineados en la interfaz. - Textos con errores ortográficos en formularios.

### 6.3 Herramienta de Gestión

Herramienta - Para el control de defectos se utilizará una planilla colaborativa en Google Sheets, debido a que el proyecto es académico y no se cuenta con licencias de herramientas empresariales como Jira o Azure DevOps. Esta planilla permitirá registrar defectos, asignar responsables, priorizar la corrección y dar seguimiento al estado de cada incidencia.

Responsable - Project Manager (Janis Montecino): encargada de registrar y asignar los defectos detectados. - Tester (Janis Montecino): encargado de validar la resolución de los defectos y actualizar su estado en la planilla.

## 7. Entregables

### 7.1 Documentos de Testing

Los principales documentos que se generarán en el marco del plan de pruebas son:

Plan de Pruebas (este documento) - Define la estrategia, alcance, criterios y responsables de testing.

Casos de Prueba Detallados - Documento con los escenarios y pasos de prueba para cada funcionalidad (registro de ingresos, estados, reportes, notificaciones).

Scripts de Automatización (si aplica) - Scripts desarrollados en Python (pytest o Selenium) para automatizar pruebas repetitivas en la base de datos o validaciones de interfaz.

Reporte de Ejecución de Pruebas - Documento con los resultados de la ejecución de cada caso de prueba (aprobado/rechazado) y observaciones.

Reporte de Defectos - Registro de los errores encontrados, clasificados por severidad y prioridad, con su estado de corrección.

Reporte Final de Testing - Consolidado con métricas de calidad, porcentaje de cobertura, defectos resueltos y pendientes, y conclusiones del proceso de pruebas iniciales.

Script de carga (k6/JMeter) + Reporte de Carga - Gráficas y métricas de rendimiento bajo escenarios definidos.

Reporte ZAP Baseline - Hallazgos y recomendaciones de seguridad (detección pasiva).

### 7.2 Evidencias

Durante la ejecución de pruebas se recopilaron evidencias que respalden los resultados obtenidos y sirvan de insumo para la validación del sistema. Entre ellas se incluyen:

Screenshots de pruebas - Capturas de pantalla de la ejecución de casos de prueba clave (ejemplo: registro de un vehículo, generación de reportes, validación de roles).

Logs de sistema - Registros generados por la aplicación y la base de datos, útiles para analizar errores, excepciones y flujos de procesos.

Datos de performance - Resultados de pruebas de carga y tiempos de respuesta del sistema frente a múltiples usuarios y operaciones críticas.

Videos de pruebas (casos complejos) - Grabaciones cortas que documenten escenarios relevantes como la validación completa de una orden de trabajo desde su ingreso hasta la generación del reporte final.

## 8. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en desarrollo | Media | Alto | Incluir buffer de tiempo en el cronograma y reuniones de control semanales para anticipar desviaciones. |
| Ambiente inestable | Baja | Alto | Contar con un ambiente alternativo de pruebas (backup local o en cloud académico). |
| Recursos insuficientes | Media | Medio | Re Priorizar casos de prueba críticos y optimizar el esfuerzo de testing manual. |
| Requisitos cambiantes | Alta | Medio | Mantener comunicación constante con el profesor guía y stakeholders, actualizando el plan de pruebas según cambios. |
| Errores críticos no resueltos | Media | Alto | Aplicar gestión de defectos estricta, priorizando la corrección de bugs críticos antes de avanzar a otras pruebas. |
| Falta de datos de prueba | Media | Media | Generar un set de datos ficticios previamente y validar su consistencia antes de las pruebas. |

## 9. Criterios de Éxito

### 9.1 Métricas de Calidad

Cobertura: ≥ 80% de casos ejecutados (incluye regresión funcional prioritaria).

Tasa de defectos: ≤ 2 menores por funcionalidad; 0 críticos abiertos.

Rendimiento: p95 ≤ 5 s (reportes) y ≤ 2 s (registros/estados).

Estabilidad bajo carga: 30 usuarios concurrentes sin error_rate ≥ 1%.

Seguridad base: ZAP sin hallazgos Alta/Crit pendientes.

### 9.2 Criterios de Aceptación

El sistema se considerará aceptado al finalizar la fase de pruebas iniciales si se cumplen las siguientes condiciones:

Todas las funcionalidades críticas (registro de ingresos, gestión de estados, generación de reportes) fueron probadas exitosamente.

No existen defectos críticos pendientes y los defectos de severidad alta/medio fueron corregidos o tienen plan de corrección documentado.

El sistema cumple con los parámetros de performance definidos (tiempo de respuesta ≤ 5 segundos en reportes y ≤ 2 segundos en registros básicos).

Los usuarios finales (jefe de taller, mecánicos y recepcionista) aprueban el sistema en pruebas de aceptación (UAT), confirmando que satisface las necesidades operativas del taller.

## 10. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Janis Montecino |  |  |
| Cliente/Sponsor | [Nombre] |  |  |
| Líder de Desarrollo | Janis Montecino |  |  |
| Líder de Testing | Janis Montecino |  |  |

Documento Controlado - Versión [X.X] - [Fecha]