## Slide 1
Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile
Integrantes:
  Tihare Maldonado
  Janis Montecino
  Matías Morales

## Slide 2
Fase 2 – Análisis y Diseño (Completa)
2.1 Especificación de Requerimientos (ERS)
2.2 Elaborar los Casos de uso
2.3 Documento de los Casos de uso
2.4 Diagrama de clases
2.5 Modelos de Datos y Arquitectura
2.6 Mockups
2.7 Entregable asociado: Prototipos validados
Fase 1 – Planificación Inicial (Completa)
1.1 Acta de Constitución del Proyecto
1.2 EDT y Diccionario
1.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)
1.5 Matriz de Riesgos inicial
1.6 Plan de Pruebas Inicial
Fase 4 – Integración y Pruebas (Pendiente)
4.1 Integración de Módulos
4.2 Pruebas de Rendimiento y Ajustes
4.3 Pruebas Finales (UAT)
Fase 3 – Construcción (Iniciando)
3.1 Desarrollo de Módulos Funcionales
3.2 Base de Datos y Scripts
3.3 Minutas de Control
3.4 Verificación de Alcances
Fase 5 – Implementación y Cierre (Pendiente)
5.1 Documentación de Resultados y Correcciones
5.2 Validación con Usuarios Finales
5.3 Plan de Implantación y Soporte
5.4 Manuales de Usuario y Administrador
5.5 Puesta en Marcha en Taller Piloto
Planificación General del Proyecto
Metodología tradicional en cascada – Duración total: 12 semanas académicas

## Slide 3
Avance Esperado vs Avance Real
El retraso actual corresponde a la extensión de validaciones en mockups y al cambio de alcance técnico (sin APIs externas).

## Slide 4
Evidencias del Avance

## Slide 5
Casos de Uso
Diagrama de Clases
Diagrama Despliegue
MER (Modelo entidad-Relacion)
Modelo Relacional

## Slide 6
Diagrama de Clases
Diagrama Despliegue
MER (Modelo entidad-Relacion)
Modelo Relacional
Casos de Uso

## Slide 7
MER (Modelo entidad-Relacion)
Diagrama Despliegue
Modelo Relacional
Casos de Uso
Diagrama de Clases

## Slide 8
Diagrama Despliegue
Modelo Relacional
Casos de Uso
Diagrama de Clases
MER (Modelo entidad-Relacion)

## Slide 9
Diagrama Despliegue
Casos de Uso
Diagrama de Clases
MER (Modelo entidad-Relacion)
Modelo Relacional

## Slide 10
Mockups

## Slide 11
Vista del Recepcionista y Guardia de Acceso
Vista del Mecanico
Vista del Jefe de Taller
Vista del Asistente de Repuesto
Vista del Coordinador Zonal
Vista del Supervisor
Vista del Administrador

## Slide 12
Vista del Recepcionista y Guardia de Acceso
Vista del Mecanico
Vista del Jefe de Taller
Vista del Asistente de Repuesto
Vista del Coordinador Zonal
Vista del Supervisor
Vista del Administrador

## Slide 13
Vista del Recepcionista y Guardia de Acceso
Vista del Jefe de Taller
Vista del Asistente de Repuesto
Vista del Coordinador Zonal
Vista del Supervisor
Vista del Administrador
Vista del Mecanico

## Slide 14
Vista del Recepcionista y Guardia de Acceso
Vista del Asistente de Repuesto
Vista del Coordinador Zonal
Vista del Supervisor
Vista del Administrador
Vista del Mecanico
Vista del Jefe de Taller

## Slide 15
Vista del Recepcionista y Guardia de Acceso
Vista del Coordinador Zonal
Vista del Supervisor
Vista del Administrador
Vista del Mecanico
Vista del Jefe de Taller
Vista del Asistente de Repuesto

## Slide 16
Vista del Recepcionista y Guardia de Acceso
Vista del Supervisor
Vista del Administrador
Vista del Mecanico
Vista del Jefe de Taller
Vista del Asistente de Repuesto
Vista del Coordinador Zonal

## Slide 17
Vista del Recepcionista y Guardia de Acceso
Vista del Administrador
Vista del Mecanico
Vista del Jefe de Taller
Vista del Asistente de Repuesto
Vista del Coordinador Zonal
Vista del Supervisor

## Slide 18
Issues, Facilitadores y Ajustes
Categoría: Issue Técnico
Descripción: No se pudo acceder a las APIs externas (notificaciones e inventario).
Acción / Resultado: Se rediseñaron los módulos para funcionar de manera interna dentro de la plataforma.
01.
02.
Categoría: Issue de Tiempo
Descripción: Inicio retrasado de Fase 3 por validaciones extendidas de mockups.
Acción / Resultado: Se aplicó una replanificación por micro-hitos semanales y trabajo paralelo FE/BE.
03.
Categoría: Facilitador
Descripción: Roles definidos (RACI) y buena comunicación en equipo.
Acción / Resultado: Coordinación efectiva y trazabilidad clara.
04.
Categoría: Facilitador
Descripción: Herramientas de apoyo: Trello, Figma, PlantUML, Postman.
Acción / Resultado: Aceleraron validaciones y revisiones cruzadas.
05.
Categoría: Ajuste de Alcance
Descripción: Eliminación de APIs externas.
Acción / Resultado: Reducción de complejidad técnica y mayor autonomía.
06.
Categoría: Ajuste de Planificación
Descripción: Validaciones extra en diseño UI.
Acción / Resultado: Diseño más consistente y sin reprocesos en construcción.

## Slide 19
Fase 3 – Construcción
3.1 Desarrollo de Módulos Funcionales
3.2 Base de Datos y Scripts
3.3 Minutas de Control
3.4 Verificación de Alcances
Fase 4 – Integración y Pruebas
4.1 Integración de Módulos
4.2 Pruebas de Rendimiento y Ajustes
4.3 Pruebas Finales (UAT)
Fase 5 – Implementación y Cierre
5.1 Documentación de Resultados y Correcciones
5.2 Validación con Usuarios Finales
5.3 Plan de Implantación y Soporte
5.4 Manuales de Usuario y Administrador
5.5 Puesta en Marcha en Taller Piloto
Próximos Pasos del Proyecto
El equipo mantiene la fecha final de entrega y proyecta un sistema 100 % funcional y validado.

## Slide 20
Conclusión

## Slide 21
¡Gracias por su atención!

## Slide 22
Mantener las exportaciones
Optimizar la fabricación
Productividad
Investigación y procesos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

## Slide 23
Investigar un sistema de venta más eficiente y mantenible.
Potenciar las redes sociales para conseguir un mayor volúmen de ventas.
Invertir en publicidad en otros mercados internacionales para mejorar la expansión.
Mejorar el sistema de envíos internacionales y las redes locales
Los principales planes de futuro
Envíos
Gestión
Beneficios
Seguridad

## Slide 24
Investigar un sistema de venta más eficiente y mantenible.
Potenciar las redes sociales para conseguir un mayor volúmen de ventas.
Invertir en publicidad en otros mercados internacionales para mejorar la expansión.
Mejorar el sistema de envíos internacionales y las redes locales
Los principales planes de futuro
Envíos
Gestión
Beneficios
Seguridad

## Slide 25
Planes para el próximo trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et nulla at, egestas euismod orci. Suspendisse porttitor diam eu condimentum aliquam. Fusce interdum cursus nisl ut rutrum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Incrementar las ventas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Aumentar los envíos locales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Planificar las ampliaciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Negociaciones internacionales

## Slide 26
Principales retos de futuro
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Incrementar las ventas
Aumentar la inversión
Clientes internacionales
Sostenibilidad
Mejorar la gestión
Aumentar almacenes

## Slide 27
Datos principales
6M
256K
80K
125K
1M
26k
Envíos globales
Usuarios activos totales
Ventas diarias
Inversión en almacenaje y transporte
Ganancias totales
Clientes locales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

## Slide 28
256K
125K
26k
Inversión en logística interna y mejoras
Inversión en almacenes y transporte
Inversiones en sostenibilidad
Las cifras destacadas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

## Slide 29
Envíos | 2030 | 2032 | 2033
Marítimo | 255.500 | 325.653 | 987.352
Local | 325.653 | 987.352 | 255.500
Carretera | 782.568 | 325.653 | 987.352
Aéreo | 987.352 | 255.500 | 325.653
Datos globales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

## Slide 30
Crecimiento previsto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

## Slide 31
Ingresos del anterior trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

## Slide 32
Proceso y gestión general

## Slide 33
Planificación inicial general
Informar constantemente al equipo sobre cada cambio
Establecer un plan de actuación y de riesgos
Los pasos básicos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

## Slide 34
FASE 4
Enero - Marzo.
Enero - Marzo.
Enero - Marzo.
Enero - Marzo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Planificar los cambios iniciales
FASE 1
FASE 2
FASE 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Organizar al equipo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Iniciar los procesos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
Analizar los resultados
Fases del proyecto

## Slide 35
Conclusiones y próximos pasos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend.
  Suspendisse porttitor diam eu condimentum aliquam. Fusce interdum cursus nisl ut rutrum. Donec et sapien sit amet nisl pretium efficitur. Morbi faucibus felis mauris, sit amet finibus ipsum finibus at. Praesent maximus tincidunt fermentum. Fusce eget justo a sem auctor dapibus. Praesent interdum id ligula condimentum sagittis.

## Slide 36
Elementos gráficos

## Slide 37
Descubre la magia y la diversión en nuestras presentaciones. ¡Presione las siguientes teclas mientras está en el modo Presentación!
Elimine u oculte esta página antes de presentarla.
Atajos de teclado
B
D
O
U
C
M
Q
0-9
Desenfoque.
Redoble de tambores.
Burbujas.
Desvelar.
Confeti.
Micrófono.
Silencio.
Cualquier número del 0 al 9 para un temporizador.

## Slide 38
Haga clic en el botón 'Compartir' de la parte superior
de tu pantalla y selecciona 'Presentar y grabar'.
Haz clic en 'Ir al estudio de grabación', donde podrás elegir el vídeo y la fuente de audio para tu presentación de vídeo.
Puedes elegir la opción 'Sin cámara' y grabar sólo tu voz.
Empieza a grabar, y pulsa pausa entre tomas si es necesario.
Cuando hayas terminado, descarga tu presentación en MP4
u obtén un enlace a tu Presentación grabada y compártela con los demás.
También puedes grabar un vídeo dentro del editor.
Ve a "Subidas" y haz clic en "Grábate".
Encuentra la magia y la diversión en las presentaciones con Presentaciones. Pulsa las siguientes teclas mientras estás en el modo Presentar.
Borra u oculta esta página antes de presentar.
Graba tu presentación