# Matriz de Riesgos

# Análisis de Riesgos

| N° | Riesgos | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R1 | Fallas en la infraestructura tecnológica | Posibles problemas de conectividad o fallas en servidores/nube. |
| R2 | Errores de integración entre módulos | Inconsistencias al unir los módulos desarrollados. |
| R3 | Pérdida de datos en desarrollo | Eliminación o corrupción de datos por falta de respaldos. |
| R4 | Falta de disponibilidad de usuarios clave | Dificultad para validaciones si usuarios no asisten. |
| R5 | Resistencia al cambio de usuarios | Rechazo de los usuarios finales a adoptar la nueva plataforma. |
| R6 | Rotación o sobrecarga del equipo de desarrollo | Pérdida de continuidad o lentitud en los avances. |
| R7 | Incremento de HH por cambios de alcance | Nuevos requerimientos que aumentan el trabajo. |
| R8 | Necesidad de herramientas/licencias adicionales | Aparición de costos no contemplados. |
| R9 | Retrasos por validaciones tardías | Aprobaciones demoradas por parte de los interesados. |
| R10 | Bloqueos por falta de patrocinador | Decisiones críticas retrasadas por indisponibilidad. |
| R11 | Problemas técnicos en pruebas finales | Hallazgos graves en pruebas de rendimiento o aceptación. |
| R12 | Fallas de energía eléctrica en taller piloto | Cortes prolongados que afectan la conectividad y uso del sistema. |
| R13 | Falta de alineación con políticas internas | El sistema no cumple con lineamientos de TI/Seguridad de PepsiCo. |
| R14 | Riesgos legales de protección de datos | Manejo inadecuado de datos sensibles (patentes, choferes). |
| R15 | Cambios en prioridades del negocio | Reorientación de recursos de la empresa hacia otros proyectos. |

# Matriz de Riesgos

|  | Alto | Medio | Bajo |
| --- | --- | --- | --- |
| 81-100 % | R2, R4, R5, R7, R9, R11, R15 | R1 |  |
| 41-80 % | R13, R14 | R6, R8, R12 | R10 |
| 0-40 % | R3 |  |  |

# Plan de Mitigación

| N° | Riesgos | Acciones |
| --- | --- | --- |
| R1 | Fallas en la infraestructura tecnológica | Uso de respaldos en la nube y pruebas de conectividad previas. |
| R2 | Errores de integración entre módulos | Integración incremental y pruebas unitarias frecuentes. |
| R3 | Pérdida de datos en desarrollo | Respaldos diarios y control de versiones con GitHub. |
| R4 | Falta de disponibilidad de usuarios clave | Reuniones agendadas con anticipación y suplentes designados. |
| R5 | Resistencia al cambio de usuarios | Capacitación temprana, manuales claros y comunicación de beneficios. |
| R6 | Rotación o sobrecarga del equipo de desarrollo | Distribución equitativa de tareas y documentación continua. |
| R7 | Incremento de HH por cambios de alcance | Procedimiento formal de control de cambios y priorización. |
| R8 | Necesidad de herramientas/licencias adicionales | Favorecer herramientas open source y validar compras anticipadas. |
| R9 | Retrasos por validaciones tardías | Establecer hitos claros y recordatorios automáticos. |
| R10 | Bloqueos por falta de patrocinador | Ruta de escalamiento hacia profesor guía o suplente designado. |
| R11 | Problemas técnicos en pruebas finales | Ruta de escalamiento hacia profesor guía o suplente designado. |
| R12 | Fallas de energía eléctrica en taller piloto | Uso de UPS y respaldo en notebooks; pruebas fuera de horario crítico. |
| R13 | Falta de alineación con políticas internas | Uso de UPS y respaldo en notebooks; pruebas fuera de horario crítico. |
| R14 | Riesgos legales de protección de datos | Revisar lineamientos de TI y compliance antes del despliegue. |
| R15 | Cambios en prioridades del negocio | Cumplimiento de normativas de protección de datos; anonimización. |